Roadmap de Evolução do GTec

Central Oficial de Comunicação Operacional — CDG Engenharia

Plano consolidado: auditoria técnica + visão de produto, organizado em fases executáveis

Versão 1.0  ·  Maio de 2026

# Princípios Norteadores

Toda iniciativa deste roadmap é avaliada contra três princípios inegociáveis. Se uma funcionalidade não servir a pelo menos um deles, ela não entra. Se ferir algum, é descartada.

| 1 · Comunicação Eficiente | 2 · Sem Microgerenciamento | 3 · Tudo em Um Só Lugar |
| --- | --- | --- |
| A informação certa chega à pessoa certa, na hora certa — inclusive fora do app. | O sistema mostra o que importa e cobra resultado, não cada passo. Autonomia da equipe técnica. | Contrato, decisão, evidência e pendência num único hub. Fim das planilhas e grupos paralelos. |

Regra de ouro: Qualquer informação relevante deve estar a no máximo 3 cliques. Se exige mais, o desenho está errado.

# Diagnóstico — Ponto de Partida

A auditoria do código revelou um sistema funcionalmente rico, porém com três dívidas estruturais que precisam ser pagas antes de qualquer expansão. O plano de produto original (14 passos) acerta o destino, mas não enxerga estes buracos na fundação:

## O que já está forte

- Núcleo de demandas, contratos, evidências e SLA interárea bem modelado

- Pauta de reuniões com sugestão automática já existente

- Cobertura de férias, auditorias de campo e medições com fluxo de aprovação

- Controle de acesso por papel e área (RBAC) funcional

## As três dívidas que travam a evolução

1. Comunicação não sai do app. Notificação só in-app, com atualização a cada 30s. Sem e-mail, push ou WhatsApp. Uma "central de comunicação" que exige abrir o app não comunica — fere o Princípio 1.

2. Duplicação e dispersão. Frota e Equipamentos são módulos gêmeos (~12 páginas espelhadas). Há 4 telas concorrentes de relatório. A informação está espalhada — fere o Princípio 3.

3. Governança frágil. Privilégio de administrador fixo no código (falha de segurança) e auditoria registrando apenas 14% das ações — incluindo nenhuma das rotas financeiras.

# Visão Geral das Fases

| Fase | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Saneamento — pagar as dívidas estruturais | Base segura, auditável e comunicação que sai do app |
| Fase 1 | Reposicionamento — contrato vivo e dashboard de ação | Cada contrato vira um hub; 3 cliques para tudo |
| Fase 2 | Comunicação oficial — comunicados, decisões e caixa de entrada | Fim dos grupos paralelos; registro de ciência |
| Fase 3 | Integrações — evidências, aprovações e calendário | Sistema conversa com o mundo externo |
| Fase 4 | Inteligência operacional — alertas e tendências | O sistema antecipa problemas, não só reporta |

# Fase 0 — Saneamento

Inegociável e primeira. Sem ela, todo o resto é construído sobre fundação rachada. Nenhuma funcionalidade nova antes daqui.

| Iniciativa | Esforço | Princípio atendido |
| --- | --- | --- |
| Remover privilégio de administrador fixo no código e mover 100% para o banco | Baixo | Governança |
| Ativar auditoria em todas as rotas financeiras (medições, fechamentos, transações, adiantamentos) | Médio | P3 |
| Camada de notificação externa por e-mail (menção, prazo, SLA, comunicado) | Médio | P1 |
| Cron de demandas vencidas passar a notificar o responsável (hoje marca em silêncio) | Baixo | P1 |
| Unificar Frota + Equipamentos num único módulo "Ativos" com filtro de tipo | Alto | P3 |
| Limpar scripts órfãos e consolidar um único provedor de armazenamento de arquivos | Baixo | Técnico |

Por que primeiro: Resolve a falha de segurança, fecha o buraco de rastreabilidade financeira e dá ao sistema o mínimo para se chamar "central de comunicação" — a mensagem que sai do app.

# Fase 1 — Reposicionamento

Transformar o GTec de "sistema de cadastros" em "central viva de operação". O contrato deixa de ser ficha e vira o centro de tudo.

| Iniciativa | Esforço | Princípio atendido |
| --- | --- | --- |
| Página viva por contrato: resumo executivo, riscos, pendências, decisões e evidências num só lugar | Alto | P3 |
| Dashboard orientado à ação ("o que preciso fazer/saber hoje"), não a gráficos decorativos | Médio | P1 |
| Consolidar as 4 telas de relatório em um único painel com filtros | Médio | P3 |
| Aplicar a regra dos 3 cliques: revisar navegação e enxugar o menu | Médio | P1 |
| Reorganizar menu principal em torno do fluxo: Contratos, Comunicados, Demandas, Reunião, Decisões | Baixo | P3 |

Anti-microgerenciamento: O dashboard mostra exceções e pendências que exigem ação — não o status minuto a minuto de cada pessoa. O gestor vê o que está travado, não o que cada um está digitando.

# Fase 2 — Comunicação Oficial

O coração do reposicionamento. Aqui o GTec substitui de vez os grupos de WhatsApp e e-mails soltos. Princípio-chave: reaproveitar o que já existe, não criar silos novos.

| Iniciativa | Esforço | Princípio atendido |
| --- | --- | --- |
| Comunicados oficiais com leitura obrigatória e registro de aceite ("ciente") | Médio | P1 |
| Caixa de Entrada: feed corporativo único de eventos importantes por usuário | Médio | P1 |
| Histórico de Decisões corporativas — estendendo o módulo de Pauta, não em silo separado | Médio | P3 |
| Pendências centralizadas por contrato, equipe e responsável | Médio | P3 |
| Reunião semanal com pauta gerada automaticamente a partir de comunicados e pendências | Baixo | P1 |

Evitar nova duplicação: Comunicados e Caixa de Entrada devem estender a base de notificações já existente. Decisões devem viver dentro da Pauta. Criar módulos paralelos repetiria o erro de Frota/Equipamentos.

# Fase 3 — Integrações

Conectar o GTec ao mundo externo, sem transformá-lo em ERP. Cada integração serve à comunicação ou à consolidação.

| Iniciativa | Esforço | Princípio atendido |
| --- | --- | --- |
| Evidências ricas: fotos, vídeos, PDFs e planilhas vinculados às atividades e contratos | Médio | P3 |
| Notificação por push (PWA) e WhatsApp para a equipe de campo | Alto | P1 |
| Integração com o Approvo via indicadores e atalhos (validar API e credenciais antes) | Alto | P3 |
| Sincronização com calendário Microsoft 365 | Alto | P1 |
| Importação em massa (planilha/CSV) de contratos, ativos e usuários para onboarding | Médio | P3 |

Atenção — premissa a validar: O Approvo não tem nenhum vestígio no código atual. Antes de planejar a integração, é preciso confirmar se há API disponível, credenciais e escopo de dados.

# Fase 4 — Inteligência Operacional

Quando a base está saneada e a comunicação flui, o sistema passa de reativo a preditivo. Aqui ele começa a antecipar.

| Iniciativa | Esforço | Princípio atendido |
| --- | --- | --- |
| Feed diário personalizado "o que preciso saber hoje" por papel | Médio | P1 |
| Alertas preditivos: contrato, medição ou SLA em risco antes de estourar | Alto | P1 |
| Indicadores de produtividade por área com tendência histórica (foco em time, não pessoa) | Alto | P2 |
| Resumo executivo automático por contrato para diretoria | Médio | P1 |

Anti-microgerenciamento: Os indicadores medem áreas e contratos, gerando tendência — nunca um placar individual de cliques. O objetivo é decisão estratégica, não vigilância.

# Matriz de Priorização — Impacto × Esforço

Onde concentrar energia primeiro. O canto superior esquerdo (alto impacto, baixo esforço) é o que se faz já.

## Alto impacto · Baixo esforço — fazer agora

- Remover privilégio fixo no código (Fase 0)

- Cron de vencidas notificando o responsável (Fase 0)

- Reorganizar menu pela regra dos 3 cliques (Fase 1)

## Alto impacto · Alto esforço — planejar bem

- Notificação externa: e-mail, depois push e WhatsApp (Fase 0 e 3)

- Unificar Frota + Equipamentos (Fase 0)

- Página viva por contrato (Fase 1)

- Comunicados com aceite + Caixa de Entrada (Fase 2)

## Baixo impacto · Baixo esforço — encaixar nas folgas

- Limpar scripts órfãos e SDK de storage duplicado (Fase 0)

- Implementar recuperação de senha (hoje é link quebrado)

## Baixo impacto · Alto esforço — evitar por ora

- App mobile nativo (o PWA da Fase 3 resolve a maior parte por fração do custo)

# O Que Remover ou Consolidar

Simplificar é tão importante quanto construir. Para servir ao Princípio 3 (tudo em um só lugar), estes itens devem ser fundidos ou eliminados:

| Situação atual | Ação |
| --- | --- |
| Frota e Equipamentos (módulos gêmeos) | Fundir em um módulo "Ativos" com filtro de tipo |
| 4 telas de relatório (dashboard, analytics, executivo, interárea) | Consolidar em 1 painel com filtros |
| Privilégio de admin fixo no código | Remover por completo — vem do banco |
| Scripts de migração soltos no repositório | Arquivar fora do código de produção |
| Dois provedores de armazenamento de arquivos | Manter apenas um |

# Síntese

O plano de produto original define bem o destino: o GTec como fonte oficial de comunicação e decisão dos contratos. Esta consolidação adiciona a fundação que faltava — a Fase 0 de saneamento — e reordena os 14 passos para que cada um sirva aos três princípios.

Em uma frase: Primeiro consertar a base e fazer a comunicação sair do app (Fase 0); depois tornar o contrato o centro de tudo (Fase 1); então oficializar a comunicação reaproveitando o que existe (Fase 2); integrar ao mundo (Fase 3); e por fim antecipar problemas (Fase 4).

| Comunicação eficiente | Sem microgerenciamento | Tudo em um só lugar |
| --- | --- | --- |
| Notificação externa + comunicados com aceite | Dashboard de exceções + indicadores por time | Contrato vivo + fim das duplicações |

GTec — a central onde a operação técnica acontece, se comunica e decide.